**令和４年度　広島中央環境衛生組合建設工事の発注見通し**

（令和４年７月１日）

令和4年度に発注する予定価格250万円を超える建設工事について、施行場所や発注時期・入札方法などの情報を公表しています。

なお、これらは6月23日時点での予定であり、実際には異なる場合もあります。

表中の略号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 略　号 | 入札方法 |  | 略　号 | 発注予定時期 |
| 一般 | 条件付一般競争入札 |  | 第１四半期 | 令和 4年 4月～ 6月 |
| 総合 | 条件付一般競争入札  総合評価落札方式 |  | 第２四半期 | 令和 4年 7月～ 9月 |
| 随契 | 随意契約 |  | 第３四半期 | 令和 4年 10月～ 12月 |
|  |  |  | 第４四半期 | 令和 5年 1月～ 3月 |
|  |  |  |  |  |
| 略　号 | 業　　種 |  | 略　号 | 業　　種 |
| 土木 | 土木一式工事 |  | 板金 | 板金工事 |
| 建築 | 建築一式工事 |  | ガラス | ガラス工事 |
| 大工 | 大工工事 |  | 塗装 | 塗装工事 |
| 左官 | 左官工事 |  | 防水 | 防水工事 |
| とび | とび・土工・コンクリート工事 |  | 内装 | 内装仕上工事 |
| 石 | 石工事 |  | 機械 | 機械器具設置工事 |
| 屋根 | 屋根工事 |  | 絶縁 | 熱絶縁工事 |
| 電気 | 電気工事 |  | 通信 | 電気通信工事 |
| 管 | 管工事 |  | 造園 | 造園工事 |
| タイル | タイル・れんが・ブロック工事 |  | さく井 | さく井工事 |
| 鋼 | 鋼構造物工事 |  | 建具 | 建具工事 |
| 鉄筋 | 鉄筋工事 |  | 水道 | 水道施設工事 |
| 舗装 | 舗装工事 |  | 消防 | 消防施設工事 |
| しゅん | しゅんせつ工事 |  | 清掃 | 清掃施設工事 |
|  |  |  | 解体 | 解体工事 |

**令和４年度　広島中央環境衛生組合建設工事の発注見通し**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工事名** | **施行**  **場所** | **種別** | **工事概要** | **発注**  **時期** | **予定**  **工期**  **(月)** | **入札**  **方法** | **施行課** |
| 賀茂環境衛生センター解体工事 | 西条町  上三永 | 解体 | 建築解体工事  (ごみ処理施設300t/日、し尿処理  施設210㎘/日、管理棟ほか  敷地面積 80,268.47m2  建物面積 5,257.95m2  延床面積 A=11,060.29m2) | 第３四半期 | 28 | 一般 | 施設１課 |